KVKK DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA

YAPILACAK İŞLER İŞLER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1- | Veri Sorumlusu Çalışma ve Organizasyon Yapısı net olarak anlaşılacak ve öğrenilecek her birim içinde yapılan faaliyet konusu dahilinde işlenen veriler belirlenecektir. | ☐ |
| 2- | Her bir ilgili birimin Veri Haritası Çalışmasını doldurması temin edilecektir. | ☐ |
| 3- | Her birimden kendi birimi için yaptıkları faaliyetleri dikkate alınarak işleme süreçlerini içeren boş metni doldurmaları istenecektir. | ☐ |
| 4- | Birimlerle gerçekleştirilen toplantılarda teknik donanım hakkında görüşmek üzere, Bilgi İşlem Dairesi (IT birimleri) ile ayrıca iletişime geçilecektir. Bilgi işlemden sorumlu kişi, birim bulunmuyorsa bu destek de tarafımızdan sağlanacaktır. | ☐ |
| 5- | Kişisel veriler için ayrı bir birim kurulması teklif edilecektir. | ☐ |
| 6- | Kurul ve ilgili kişilerle iletişimi sağlamak üzere bir “İrtibat Kişisi” belirlenecektir. | ☐ |
| 7- | IT içinden (veya talep edilmesi durumunda başka bir birimden) verilerin teknik olarak “Korunması, Depolanması ve Yedeklenmesinden Sorumlu Kişi/Birim” belirlenecektir. | ☐ |
| 8- | Birimlerle gerçekleştirilen toplantılar akabinde elde edilen veri haritası temel alınarak Kurum Veri İşleme Politikası Hazırlanacaktır. | ☐ |
| 9- | Politikanın hazırlanması akabinde, bu politikayla uyumlu Aydınlatma Metni hazırlanacaktır. | ☐ |
| 10- | Aydınlatma Metni haricinde kalan gerekli dokümanlar bir başka ifadeyle, sözleşmelerin içine eklenmesi gereken KVKK hükümleri, iş sözleşmelerinin ekinde sunulması gereken açık rıza metinleri, e-posta alt yazısı, çerez politikası ve veri sorumlusu türüne göre değişebilecek  diğer evraklar hazırlanacaktır. | ☐ |
| 11- | Elde edilen tüm bilgiler ışığında, veri sorumlusu ile koordineli bir şekilde Envanter hazırlanacaktır. | ☐ |
| 12- | Veri Sorumlusunun VERBİS kaydı gerçekleştirilecek ve önceden belirlenmiş olan “irtibat kişisi” sisteme kaydedilecektir. Kaydın ve girişlerin tamamlanmasının ardından, irtibat kişisine ayrıca VERBİS  eğitimi verilecektir. | ☐ |